| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 乌苏市西区污水厂建设PPP项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌苏化工园区管理委员会 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 乌苏化工园区管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3923.10 | 3923.10 | 3923.10 |  |  | 10 |  | 100.00% | 10.00分 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3923.1 | 3923.1 | 3923.1 |  |  | — |  | — | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | — |  | — | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | — |  | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运用政府和社会资本合作模式向社会资本开放污水处理项目，新建西区污水厂项目，污水输送管道转输流量1.1万m3/d，设计管径d500，管材选用HDPE双壁波纹排水管。设计存储容积170万m3中水回用水蓄水库。提高西区基础设施水平，改善投资环境，适应对外开放，可减少各工业企业分散进行污水处理所增加的投资和运行管理费，减轻企业负担，加速经济发展，改善和改善当地的环境质量，保证乌苏市西区人民的健康，促进工农业可持续发展。本项目采用PPP的模式，每年给予社会资本方项目运营期间，政府承担的运营补贴支出。2022年乌苏市西区污水厂建设PPP项目预算资金3838万元。 |  |  |  |  | 乌苏市西区污水厂建设PPP项目预算资金3923.1万元，截止2022年12月31日，已经支付3923.1万元，项目按照计划正常实行，已经完成了污水预处理厂1座、污水处理厂1座、蓄水库存储容积170万立方米，达到了减少西区工业园区水土污染95%，工业区污水日处理量2万吨效果，项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污水预处理厂 |  |  |  | =1座 | 1座 |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 污水处理厂 |  |  |  | =1座 | 1座 |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 蓄水库存储容积 |  |  |  | =170万立方米 | 170万立方米 |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家及相关质量标准 |  |  |  | =100% | 100% |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  |  | =100% | 100% |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目年度支付资金 |  |  |  | =3923.1万元 | 3923.1万元 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 减少西区工业园区水土污染 |  |  |  | >=95% | 95% |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 工业区污水日处理量 |  |  |  | >=2万吨 | 2万吨 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 实施机构满意度 |  |  |  | >=90% | 90% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 用户满意度 |  |  |  | >=90% | 90% |  | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |
| 项目负责人： |  | 任宪军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15628103456 |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 马汉云 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18997729000 |  |  |  |  |