乌苏市2022年度重点项目

预算绩效评价报告

项目名称：2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目

项目单位：乌苏市住房和城乡建设局

# 委托单位：乌苏市财政局

评价机构：北京用友政务软件有限公司新疆分公司

2023年2月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	6

二、绩效评价工作的开展情况	7

（一）评价目的与原则、对象和范围	7

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等	7

（三）绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	11

四、绩效评价指标分析	13

（一）项目决策情况	13

（二）项目过程情况	16

（三）项目产出情况	17

（四）项目效益情况	18

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	19

（一）主要经验及做法	19

（二）存在的问题及原因分析	20

六、有关建议	21

（一）提升绩效目标评价指标体系	21

（二）提升项目管理水平，完善档案管理制度	21

附件一 综合评分表	23

附件二 基础表	32

附件三 满意度调查问卷报告	33

附件四 访谈报告	39

附件五 访谈提纲	42

附件六 项目自评表	43

附件七 现场照片	45

附件八  网上银行回执单、支付凭证、发票	49

## 2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效评价报告

推进城市棚户区改造，是保障和改善民生的一项重大举措，有利于加快解决低收入居民的住房困难问题。通过棚户区改造，城市中一些脏、乱、差等“城市病”问题能够得到有效治理，能够改善城市人居环境，提高城市居民的生活质量，完善城市功能，提升城市品位。在棚户区改造的同时，能够促进存量土地的有效利用，节约宝贵的土地资源，有利于政府更好地规划、建设城市，为城市的进一步发展打下良好基础。

城镇化是现代化的必由之路，是我国最大的内需潜力和发展动能所在。党的十八大以来，党中央就深入推进新型城镇化建设做出了一系列重大决策部署。以五大发展理念为引领,以人的城镇化为核心,注重提高户籍人口城镇化率,注重城乡基本公共服务均等化,注重提升人民群众获得感和幸福感。城镇化水平持续提高，城市综合实力显著增强，城市社会事业全面进步，城市居民生活质量进一步改善，向中国特色的新型城镇化道路又迈出了坚实一步。

2022年乌苏市住房和城乡建设局开展2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目，为进一步监控项目执行情况及资金使用情况，受乌苏市财政局委托，北京用友政务软件有限公司新疆分公司承担了2022年乌苏市2022年棚户区改造项目评价工作。评价组依据绩效评价的基本原理，结合本项目特点，经过前期调研、方案制定、访谈、数据收集与梳理等环节，撰写形成本绩效评价报告。

# 一、基本情况

# （一）项目概况

1.项目背景

随着十九大召开，城镇化进程将驶入快车道，越来越多的村落将会并入城市发展轨道。近年来，乌苏市的经济和社会发展速度加快，城市建设日新月异。乌苏市有关部门已经充分认识到，棚户区改造是完善城市功能的客观要求，是促进经济社会协调发展的有效途径，棚户区改造是城市住房保障工作的重要内容。通过乌苏市棚户区(城中村) 改造，将会大大改善提高当地居民的生活环境。有利于改善棚户区低收入居民的住房条件，使其共享改革发展成果，有利于完善市政设施和公共服务设施，改善城市环境，集约利用土地，提升城市承载能力，带动社会就业，发展社区公共服务业促进平安社区建设，在着力保障和改善民生，全力维护社会稳定的同时，也有利于拓宽政府融资渠道、缓解财政支付压力、提高资金使用效率，推动乌苏市经济社会又好又快发展。

乌苏市还有很多建筑密度大、使用年限久、房屋质量差人均建筑面积小、基础设施配套不齐全、交通不便利、治安和消防隐患大、环境卫生脏、乱、差的棚户区改造条件的区域，急需实施改造。

项目区属于典型棚户区，房屋密度大、道路狭窄、消防通道不畅或无消防通道。房屋基础设施较为落后，基本没有排水设施，没有集中供暖，生活条件简陋，乱搭乱建、乱堆垃圾;道路狭窄，无法硬化，雨天泥泞不堪。通过项目的实施，从根本上改善棚户区居民的生活和乌苏市城经济发展的硬件环境，进而增强乌苏市投资吸引力和县城竞争力。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

按照“活东、优西、控北、稳南”城市空间格局，结合乌苏市城市发展实际情况，确定乌苏城区中心区北至伊犁河路，西至西安路，南至北疆铁路，东至深圳路。城市中心区及入城四个节点,即“一中心四节点”作为棚改拆迁区域。2022年乌苏市棚户区改造项目涉及棚改任务 2100户，改造区域总规模约 3336.097亩，征收户数2100户，涉迁总建筑面积315000平方米，各地块主要以居住区为主，改造后可收储出让用地性质以商住为主，总可收储出让土地面积为 2858.48 亩。安置方式及安置规模：项目采用实物安置的方式进行征收拆迁户安置。实物安置采用原地安置。塔城地区乌苏市2号片区2022年棚户区改造项目承担 2022年乌苏市棚改安置任务 910 套，安置人口数3512 人，总设计建筑面积157202平方米。

（2）项目实施情况

拟对“一中心四节点”区范围内所有平房进行拆迁。“十三五划定范围内未完成拆迁 729 户数,新增 12 个地块棚改户数 1677 户，合计 2406 户，2022 年计划棚改任务 2100 户，2023 年计划棚改任务306户。

2022 年棚户区改造片区占地 3051.63 亩，征收户数 2100 户征收房屋总建筑面积 315000 平方米。

（3）评价时段

本资金的评价时段为2022年1月1日-2022年12月31日。

3.资金投入及使用情况

2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目项目预算资金2280万元，截止2022年12月31日，已经支付2280万元，项目按照计划正常实行，已经完成了棚户区改造2100户，达到了改善群众生活居住条件，改造后保障基础设施使用年限的效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。资金使用明细见下表。

| 序号 | 项目 | 实际支出金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目 | 2280 |

4.项目组织与管理情况

（1）项目管理情况

该项目资金拨付部门为乌苏市财政局，乌苏市住房和城乡建设局向乌苏市财政局申请资金，项目实施单位为乌苏市住房和城乡建设局。

## 乌苏市财政局：负责审核资金的年度预算及项目资金拨付管理，协同各部门制订和完善补助资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，根据资金预算和项目公示结果及时拨付资金，并对资金使用情况进行绩效考核和监督检查。

## 乌苏市住房和城乡建设局：组织编制资金绩效目标和年度预算；参与组织2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目的申报、审核及验收工作，配合乌苏市住房和城乡建设局完成项目的其他工作。

## 乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司：负责项目方案；协助建设单位做好项目的前期工作；负责项目设备的采购工作；负责与项目相关方的协调；负责工程建设的项目管理、监督和竣工验收、结算、移交等工作。

（2）资金管理情况

本项目资金由乌苏市住房和城乡建设局依据规定使用，依照资金管理办法，规范财务管理，确保资金专款专用.

(二）项目绩效目标

1.总目标

通过项目建成和投入使用，进一步改普居民居住条件，提高整体环境，维护社会稳定，促进乌苏市社会经济的发展。

2.阶段性目标

根据乌住建字（2021）159号和乌发改（2021）205号文，本项目年度绩效目标见下表。

表1-1 2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 棚户区改造 | =2100户 |
|  | 质量指标 | 年度计划投资完成率 | >=80% |
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | =2022年6月 |
|  |  | 项目计划完工时间 | =2023年11月 |
|  | 成本指标 | 项目总支出费用 | <=2280万元 |
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 改善群众生活居住条件 | 有效改善 |
|  | 可持续影响指标 | 改造后保障基础设施使用年限 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改造后居民满意率 | >=96% |

# 二、绩效评价工作的开展情况

## （一）评价目的与原则、对象和范围

本次评价坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

评价对象和评价范围：2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目的决策、过程、产出、效益等进行绩效评价。本次绩效评价通过现场调研，评价小组对资金的到位、使用、管理情况以及项目绩效情况进行检查。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.评价原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》（新财预〔2020〕10号）等相关文件要求,本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的评价。

2.绩效评价指标体系

（1）指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效、影响力四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过由基础表、访谈等方式获取。

（2）指标解释

权重：本报告评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配，在经专家论证后结合专家意见最终确定。

3.评价方法

本次评价主要运用文献法、社会调查法、实地勘查法、对比分析法等多种方法，具体评价方法如下：

文献法：通过检索、查阅、梳理2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目相关的政策文件、会议纪要等相关材料，了解立项依据的充分性及立项规范性。

社会调查法：指深入了解项目参与主体和利益相关方对项目认知及态度的主要方法，同时也是搜集标准统计数据的有效途径。评价组将采用实地访谈、问卷调查等方法对本次评价项目的制定方、实施方和受益方等进行充分调研，更加充分地掌握项目的内容、实施过程、实施效果等，为评价指标评分和结果分析提供支撑。

实地勘查法：实地查看拆迁户数、新增地块棚改户数、征收房屋、建设安置房等项目完成情况。

对比分析法：对比分析是绩效评价中分析政策产出和效果常用的方法之一。本次资金政策绩效评价过程中，评价组将各指标的实际完成值与绩效目标进行对比分析，考察分析绩效目标的完成情况及实现程度和效果。

评价标准：本报告指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。

指标体系：根据《项目支出绩效评价管理办法》（新财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件一。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

本次评价委托方为乌苏市财政局，受托方为北京用友政务软件有限公司新疆分公司。北京用友政务软件有限公司新疆分公司负责完成评价工作，包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。

2. 评价进度

本次项目的评价期间为2023年7月4日至2023年7月25日，北京用友政务软件有限公司新疆分公司负责完成评价工作，公司高度重视此次乌苏市财政局对重点评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案。具体人员名单如下：

表2-1 评价组组员表

| 序号 | 姓名 | 本评价工作中角色 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘长彬 | 项目顾问 | 负责绩效评价过程指导 |
| 2 | 蒋秀兰 | 项目质控 | 负责项目评价方案、项目报告等重点工作内容的质量控制，技术指导 |
| 3 | 牟家兴 | 项目经理 | 负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责 |
| 4 | 穆翠萍 | 项目经理 | 负责对项目实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告进行负责 |
| 5 | 付磊 | 项目助理 | 负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等 |
| 6 | 霍贝贝 | 项目助理 | 配合公司人员完成社会调研工作 |

（1）方案制定——2023年7月5日前

受乌苏市财政局委托后，对资金进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，并报送乌苏市财政局和项目主管单位审阅。

（2）评价实施阶段——2023年7月9日前

数据采集（2023年7月6日前）。将基础表提交给预算主管部门，相关部门按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2023年7月9日前）。根据社会调查方案进行满意度问卷调查和访谈工作，并对预算主管部门、实施部门填报的数据进行复核，对复核后的数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告和访谈报告。

（3）报告撰写阶段（2023年7月25日前）

撰写评价报告（2023年7月25日前）。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。

报告提交（2022年7月25日前）。撰写完成的绩效评价报告提交乌苏市财政局，并根据乌苏市财政局的安排与预算单位沟通确认。

# 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

运用由评价组按相关规定编制并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为97分，各部分得分情况详见表3-1、表3-2。评分过程详见附件一。

表3-1  项目指标得分情况汇总表

| 一级指标 | 权重分 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 60 | 60 | 100.00% |
| 项目管理 | 10 | 10 | 100.00% |
| 项目绩效 | 30 | 29 | 89.99% |
| 合计 | 100 | 97 | 96.66% |

各项指标得分情况见下表3-2：

表3-2  项目指标得分表

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 权重 | 标杆值 | 业绩值 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（60） | A1决策依据（50） | A101 合规性 | 15 | 合规 | 合规 | 15.00 | 100.00% |
|  |  | A102 科学性 | 10 | 科学 | 科学 | 10.00 | 100.00% |
|  |  | A103 可行性 | 10 | 可行 | 可行 | 10.00 | 100.00% |
|  |  | A104 必要性 | 15 | 必要 | 必要 | 15 | 100.00% |
|  | A2 申报材料（10） | A201 材料质量 | 10 | 真实、规范、完整及时 | 真实、规范、完整及时 | 10 | 100.00% |
| B 项目管理（10） | B1 资金管理（5） | B101 财务管理 | 5 | 健全 | 健全 | 5.00 | 100.00% |
|  | B2 组织实施（5） | B201 制度建设 | 5 | 是否设立 | 是 | 5.00 | 100.00% |
| C项目绩效（30） | C1 绩效目标（15） | C101目标质量效益 | 15 | 各阶段目标明确、科学 | 各阶段目标明确、科学 | 13.00 | 86.66% |
|  | C2 预期绩效结果(15) | C201 效益类产出 | 15 | 是否带来相关效益 | 是 | 14.00 | 93.33% |
| 总分 |  |  | 100 | - | - | 97.00 | 97.77% |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

## 1、项目立项

## （1）立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

## （2）立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

## 2、绩效目标

## （1）绩效目标合理性：项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

## （2）绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。

表4-1 2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目年度绩效目标表分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 问题分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 棚户区改造 | =2100户 | 质量指标因写为该项目的建设项目完成后的验收情况（例：验收合格率） |
|  | 质量指标 | 年度计划投资完成率 | >=80% |  |
|  | 时效指标 | 项目计划开工时间 | =2022年6月 |  |
|  |  | 项目计划完工时间 | =2023年11月 |  |
|  | 成本指标 | 项目总支出费用 | <=2280万元 |  |
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 改善群众生活居住条件 | 有效改善 |  |
|  | 可持续影响指标 | 改造后保障基础设施使用年限 | 有效保障 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 改造后居民满意率 | >=96% |  |

- （二）项目过程情况

1、预算编制科学性

## 预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

- 2、管理制度健全性

乌苏市住房和城乡建设局已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。

### 3、制度执行有效性

制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。

4、资金管理

（1）资金到位率：实际到位资金2280万元，预算资金2280万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率：年初预算数2280万元，全年预算数2280万元，全年执行数2280万元，预算执行率为100%。

## （三）项目产出情况

项目从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面考察项目产出实现情况。

1.产出数量

数量指标：指标1：棚户区改造，指标值：=2100户，实际完成值 2100户 ，指标完成率100 %，偏差原因： 项目无偏差 。

2.产出质量

- 质量指标：指标1：年度计划投资完成率 ，指标值：=80% ，实际完成值 100% ，指标完成率100 %，偏差原因： 无  。

3.产出时效

时效指标：指标1：项目计划开工时间，指标值：= 2022年6月，实际完成值 2022年6月，指标2：项目计划完工时间，指标值：= 2023年11月，实际完成值  2023年11月指标完成率100 %，偏差原因：无偏差 。

4.产出成本

成本指标：指标1：项目总支出费用，指标值：= 2280万元 ，实际完成值  2280万元，指标完成率 100%，偏差原因： 无

## (四)项目效益情况

## 项目效益指标从社会效益、可持影响和服务对象满意度三个方面考察项目实施后达到的效果。

- 1、社会效益

社会效益指标：评价指标“改善群众生活居住条件”，指标值：有限改善，实际完成值：达成年度指标。有效保障困难群众住房需求，在城镇低保、低收入住房困难群众应保的基础上，将符合条件的等各类人员纳入住房保障范围。

可持续影响指标：评价指标“改善后保障基础设施使用年限”，指标值：有限保障，实际完成值：达成年度指标。该项目的建成，有效提高乌苏市经济发展，带动产业发展，提高居民幸福指数。

- 2、满意度指标

# 服务对象满意度指标：评价指标“改善后居民满意率”，指标值：≥96%，实际完成值：100%。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

该项目周期长，涉及面广，容易产生项目推进缓慢，责任不清，进度滞后等问题，为此，采取切实措施，强化重点项目的督察推进，把重点项目建设始终抓紧抓好，为重点项目建设顺利进行保驾护航。坚持问题导向，紧盯未落实的事和未落实的人，对项目推进的科室负责人进行约谈，加强项目管理，切实按照项目“事前、事中、事后”跟踪开展，责任落实到人，实行项目责任追究终身制。

（二）存在的问题及原因分析：绩效目标设置根据项目绩效目标申报表发现，绩效目标设置存在以下不合理之处：部分绩效目标不够明确。本项目设置了产出目标（含数量、质量、时效、成本）、生态效益目标、社会效益目标、可持续影响目标、满意度目标。部分绩效目标设置不合理，如质量指标和本项目建设后期成果验收方面没有写清楚，应写项目验收合格率等。

- 六、有关建议

针对绩效目标合理性不足的问题，建议乌苏市民政局加强项目目标研究，提升目标申报水平。首先，在项目绩效目标申报阶段，应认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等方面着手，设置与项目匹配的指标，更好地凸显项目绩效。建议乌苏市加大绩效管理知识的培训力度，提升各单位对绩效理念的认知，加强绩效目标审核，对绩效目标编制质量进行严格把关，设置不合理、不科学的绩效目标应退回预算单位，并要求进行进一步修改，以确保绩效目标编制的完整性、科学性。

# 附件一 综合评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分依据 | 评价标准 | 评分过程 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（60） | A1决策依据（50） | A101 合规性 | 15 | 是否符合相关法律法规制度 | 合规 | 通用标准 | 符合法律制度(5分)依据充分合规(5分)符合政策申报原则(5分) | 该项目按照规定程序设立，立项程序合规。事前经过对新疆维吾尔自治区乌苏市相关政策进行研究、集体决策等，有《乌苏市2022年棚户区改造项目可行性研究报告》，项目立项符合规定程序，立项文件和审批文件完整，综上，该项得分15分。 | 15 | 100.00% |
|  |  | A102 科学性 | 10 | 是否符合绩效优先、民生优先 | 科学 | 通用标准 | 符合自治区本级总体规划(5分)符合大事优先、民生优先(5分) | 根据《乌苏市2022年棚户区改造醒目可行性研究报告》该项目符合自治区总级本体规划，符合大事优先、民生优先，故得10分。 | 10 | 100.00% |
|  |  | A103 可行性 | 10 | 阐述理由的合理性，政策实施的可行性 | 可行 | 通用标准 | 经过调研论证(5分)政策有详细概算且概算合理(5分) | 根据《乌苏市2022年棚户区改造醒目可行性研究报告》，《关于对乌苏市2022年棚户区改造项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(乌发改[2021]205号)等资料，该项目经过调研论证，有详细概算，故得10分。 | 10 | 100.00% |
|  |  | A104 必要性 | 15 | 是否履行单位职能所必须的，是否无法替代 | 必要 | 通用标准 | 是否履行单位职能所必须的(10分)，具有不可替代性(5分) | 根据《乌苏市2022年棚户区改造醒目可行性研究报告》中项目建设必要性及不可替代性，该项得15分。 | 15 | 100.00% |
|  | A2 申报材料（10） | A201 材料质量 | 10 | 材料真实、规范、完整及时 | 真实、规范、完整及时 | 通用标准 | 材料真实、完整(5分）材料送审及时(5分) | 《乌苏市住房和城乡建设局真实性承诺函》承诺提供得材料真实、规范、完整，并且送审及时，故得10分。 | 10 | 100.00% |
| B 项目管理（10） | B1 资金管理（5） | B101 财务管理 | 5 | 财务制度是否规范、健全 | 健全 | 通用标准 | 财务制度健全(5分) | 该项目已制定相应的项目资金管理办法；相关办法中关于资金支出范围、标准、资金下拨审核明确。故得5分。 | 5 | 100.00% |
|  | B2 组织实施（5） | B201 制度建设 | 5 | 是否建立管理制度 | 是 | 通用标准 | 建立健全管理制度(5分) | 根据《乌苏市2022年棚户区改造项目可行性研究报告》，该项目已经制定了完整的管理制度且制度完善，故得5分。 | 5 | 100.00% |
| C项目绩效（30） | C1 绩效目标（15） | C101目标质量效益 | 15 | 各阶段目标明确、科学 | 各阶段目标明确、科学 | 通用标准 | 目标明确(10分)目标效益(5分) | 根据《乌苏市2022年棚户区改造项目事前绩效评估报告》等相关材料，该项目设立了总目标和年度目标；年度绩效目标总体完整、可实现，有时间限制，与战略目标和总目标相关。目标明确且产生效益，故得15分 | 13 | 86.66% |
|  | C2 预期绩效结果(15) | C201 效益类产出 | 15 | 实施是否带来社会、经济、文化、环境等效益 | 是 | 通用标准 | 预计可以带来社会、经济、文化、环境等效益，达到预期目标(15分) | 根据《乌苏市2022年棚户区改造项目可行性研究报告》中关于效益的分析，该项目能够产出较好的效益，故得14分。 | 14 | 98.89% |
| 总分 |  |  | 100 | - | - | - | - | - | 97.00 | 98.39% |

# 附件二 基础表

| # 序号 | # 三级指标 | # 政策文件 | # 有/无 | # 政策文件名 | # 文号 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 立项依据充分性 | # 相关政策文件(国家、省部级或市级政策依据国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划 | # 有 | # 《关于对乌苏市2022年棚户区改造项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》 | # (乌发改[2021]205号) |  |
| # 2 | 立项程序规范性 | # 资金立项程序性文件(可行性研究、专家论证、会议纪要等材料) | # 有 | # 《关于对 2022年棚户区改造项目可行性研究报告(代项日建议书)批复的申请》；《关于对乌苏市2022年棚户区改造项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》； | # (乌住建字[2021]159号)；(乌发改[2021]205号)； |  |
| # 3 | 绩效目标合理性 | # 2022年本资金的绩效目标 | # 有 | # 建设项目计划绩效目标表 |  |  |
| # 4 | 预算编制科学性 | # 顶算明细表 | # 无 |  |  |  |
| # 5 | 财务管理制度 | # 预算资金申请、批复相关文件 | # 有 | # 国库集中支付凭证；资金真实性承诺 |  |  |
| # 6 | 资金使用情况 | # 资金管理办法、其他针对资金的财务管理制度 | # 无 |  |  |  |
| # 7 | 财务监控有效性 | # 资金下拨文件、资金拨付明细 | # 无 |  |  |  |
| # 8 |  | # 针对资金的财务检查、定期跟踪报告、财务审计等相关材料 | # 无 |  |  |  |
| # 9 |  | # 招标文件、中标通知书、项目合同 | # 无 |  |  |  |
| # 10 |  | # 项目实施方案、跟踪管理制度、验收制度等相关管理制度 | # 有 | # 《乌苏市 2022 年棚户区改造项目实施方案》 |  |  |
| # 11 |  | # 项目跟踪检查报告、验收报告 | # 无 |  |  |  |
| # 12 |  | # 2022年度本项目监控表、自评价报告、总结材料等 | # 有 | # 《乌苏市2022年棚户区改造项目事前绩效评估报告》 |  |  |
| # 13 |  | # 2022年度本项目财务支付明细账 | # 有 | # 国库集中支付凭证 |  |  |
| # 14 |  | # 实施单位的职能或三定方案 | # 无 |  |  |  |

# 附件三 满意度调查问卷报告

# 附件四 访谈报告

2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效评价访谈报告

一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对资金项目的项目管理单位进行访谈，了解和评估资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为提升2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目建设资金使用的公平性和合理性建言献策。

二、访谈对象

棚户区改造项目负责人

三、访谈内容

对于项目立项背景、项目立项的目标及近两年实施情况；项目取得的成绩与经验做法；项目实施的关键环节；作为项目实施单位，为确保达到资金的合理支出都做了哪些监督和约束工作；该项目带来了哪些益处和促进作用.

四、访谈分析

1.项目内容与实施情况

本次棚户区改造位于乌苏市，项目区四至: 北至伊型河路，西至西安路，南至北疆铁路，东至深圳路。

本次棚户区改造片区占地 3051.63 亩，棚户区改造户数 2100户，征收房屋总建筑面积 315000 平方米，计划建设 2520 套安置房总建筑面积 302400 平方米。

拟对“一中心四节点”区范围内所有平房进行拆迁。“十三五划定范围内未完成拆迁 729 户数,新增 12 个地块棚改户数 1677 户，合计 2406 户，2022 年计划棚改任务 2100 户，2023 年计划棚改任务306户。

2022 年棚户区改造片区占地 3051.63 亩，征收户数 2100 户征收房屋总建筑面积 315000 平方米。

2. 项目实施的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些

项目委托有资质的设计单位设计平面规划画图、效果图，上报住房和城乡建设局，由规委会审批，严格做预算，造价备案，编制招投标方案，上报乌苏市招投标领导小组审核，公开招标，签订合同，委托有资质的监理对该项进行质量监督，项目完工后进行竣工验收。

3. 规范财政经费管理方面做了哪些工作。

单位制定了工程项目建设管理办法、财务岗位责任制、财务收支流程内控管理制度、政府采购管理内部控制制度；设立绩效目标、绩效监控以及绩效自评，设立了基建账目，对项目资金实施管理，同时加强资金的监管力度。

4.项目的预算申请编报、审批和拨付流程

该地债资金项目资金拨付流程严格根据闭环资金管理办法实施，地区财政局、地区住房和城乡建设局、市财政局在支付的过程中，均对项目资金进行监管，拨付流程为：根据监理公司出具的工程进度，市住建局拟闭环资金申请表并上报地区住建局，由地区住建局相关科室审核并上报地区财政局，地区财政局审核通过后，将资金下拨至市财政局，市财政局指定指标，市住建局完成支付工作。

5. 该项目带来了哪些益处和促进作用

推进城市棚户区改造，是保障和改善民生的一项重大举措，有利于加快解决低收入居民的住房困难问题。通过棚户区改造，城市中一些脏、乱、差等“城市病”问题能够得到有效治理，能够改善城市人居环境，提高城市居民的生活质量，完善城市功能，提升城市品位。在棚户区改造的同时,能够促进存量土地的有效利用，节约宝贵的土地资源，有利于政府更好地规划、建设城市，为城市的进一步发展打下良好基础。

# 附件五 访谈提纲

附录 3-1 相关负责人访谈提纲

2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目相关负责人访谈提纲

1.请您从以下几点谈谈该项目的概况。

(1)项目立项背景; (2) 项目立项的目标; (3)该项目取得的成绩与经验做法。

2.请您简要介绍该经费项目实施的关键环节有哪些?

3.请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全?对于规范财政经费管理方面做了哪些工作?

4.请您简要介绍该的预算申请编报、审批和拨付流程

# 5.项目建设完成带来的益处和促进作用

# 附件六 项目自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 乌苏市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 2280.00 | 2280.00 | 2280.00 |  | 10 | 100.00% |  | 10.00分 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2280 | 2280 | 2280 |  | — | — |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成保障性安居工程2100户棚户区改造项目中央补助资金任务；2、预计2022年6月开工，2023年11月完工；3、提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标 |  |  |  |  | 2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目项目预算资金2280万元，截止2022年12月31日，已经支付2280万元，项目按照计划正常实行，已经完成了棚户区改造2100户，达到了改善群众生活居住条件，改造后保障基础设施使用年限的效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造 |  |  | =2100户 | 2100户 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 年度计划投资完成率 |  |  | >=80% | 95% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划开工时间 |  |  | =2022年6月 | 2022年6月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目计划完工时间 |  |  | =2023年11月 | 2023年11月 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总支出费用 |  |  | <=2280万元 | 2280万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善群众生活居住条件 |  |  | 有效改善 | 达成年度指标 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后保障基础设施使用年限 |  |  | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 改造后居民满意率 |  |  | >=96% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |
| 经 办 人： | 田卫慧 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 8506208 |  |  |  |  |

# 附件七 现场照片

# 附件八  网上银行回执单、支付凭证、发票