| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 乌苏市老旧小区改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌苏市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 | 乌苏市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 350 | 350 |  | 350 | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：项目按计划开工，达到公共服务水平提升的要求。 目标2：资金按项目进行计划支付，支付率达到100%。 目标3：工程质量验收合格率达到100%，保障居民生活水平。 |  |  |  |  |  | 乌苏市老旧小区改造项目项目预算资金350万元，截止2022年12月31日，已经支付350万元，项目按照计划正常实行，已经完成了年度指标值1个，达到了预期效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数 |  |  | >=5个 | 5个 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 |  |  | =100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划开工率 |  |  | =100% | 100% |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 虹桥片区改造成本 |  |  | <=150万元 | 150万元 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 振兴路路园小区改造成本 |  |  | <=50万元 | 50万元 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 商业局小区改造成本 |  |  | <=50万元 | 50万元 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 水利局小区改造成本 |  |  | <=50万元 | 50万元 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 新市区小区改造成本 |  |  | <=50万元 | 50万元 |  | 6 | 6 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障居民生活水平 |  |  | 长期保障 | 达成年度指标 |  | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |  |
| 项目负责人： |  | 刘镇 |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 田卫慧 |  |  | 联系电话： |  |  | 8506208 |  |  |  |  |