| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公安局便民服务站建设款及其他建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌苏市公安局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市公安局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.56 | 1313.80 |  | 1313.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.56 | 1313.8 |  | 1313.8 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.按期完成便民警务站建设 2.提升政府公信力 3.提高受益对象满意度 |  |  |  |  |  | 公安局便民警务站建设款及其他建设项目预算资金1313.8万元，截止2022年12月31日，已经支付1313.8万元，项目按照计划正常实行，已经完成了计划完成37个便民警务站的建设以及原党校二楼的维修改造，实际已经完成37个便民警务站的建设以及原党校二楼的维修改造，完成债务化解，达到了提升政府公信力的效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设个数 |  |  | =37个 | 37个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 年度支出任务完成率 |  |  | >=100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度化债及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 平均建设款支出 |  |  | =35.44万元/个 | 35.44万元/个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 原党校新建二楼改造工程 |  |  | <=2.56万元 | 2.56万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升政府公信力 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  |  | >=85% | 90% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 李涛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 王盛龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15628106066 |  |  |  |  |