| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 禁毒实验室建设支出、新建乌苏城区2个及乡镇5个派出所建设支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌苏市公安局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市公安局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 89.67 | 89.67 |  | 89.67 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 89.67 | 89.67 |  | 89.67 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成乌苏市公安局派出所项目的建设 2、设计施工符合国家建设标准及相关规范 3、设计施工符合国家建设标准及相关规范 |  |  |  |  |  | 项目进度正常，禁毒实验室建设支出、新建乌苏城区2个及乡镇5个派出所建设支出项目预算资金89.67万元，截止2022年12月31日，已经支付89.67万元，项目按照计划正常实行，按期完成禁毒实验室以及派出所的建设，更好的维护社会治安的稳定。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预期派出所数量 |  |  | =6个 | 6个 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 禁毒实验室建设数量 |  |  | =1个 | 1个 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设计施工符合国家建设标准及相关规范 |  |  | >=85% | 85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合可研批复要求 |  |  | >=85% | 85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  |  | >=80% | 85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 派出所建设支出 |  |  | <=50万元 | 50万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 禁毒实验室建设支出 |  |  | <=39.67万元 | 39.67万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高社会安全能力 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  |  | >=85% | 85% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 李涛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 王盛龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15628106066 |  |  |  |  |